|  | Občina ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM Telefon: 02 870 48 10 Fax: 02 870 48 21 e-mail: obcina@crna.si |
| --- | --- |

Naslov investicijskega projekta:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06 in 54/10)

Naziv projekta:

OBNOVA ATLETSKE STEZE OB NOGOMETNEM STADIONU PECA V ČRNI NA KOROŠKEM

Izdelala:	                                                                          Investitor:

Občina Črna na Koroškem                                             Občina Črna na Koroškem

Nada Vačun,svetovalka I.                                            mag. Romana Lesjak, županja

Črna na Koroškem,  februar 2016

KAZALO

OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB,ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	3

1	ANALIZA SEDANJEGA STANJA	4

2	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE	5

3	OPIS VARIANT, »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO	6

4	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	7

4.1	Vrsta investicije:	7

4.2	Vrednost investicije	7

4.3	Določitev potrebne investicijske dokumentacije	8

4.4	Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor	8

5	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	9

5.1	Strokovne podlage za pripravo DIIP	9

5.2	Navedba in opis lokacije	9

5.3	Obseg in specifikacija naložbe	9

5.4	Varstvo okolja	9

5.5	Prikaz tehnično - tehnološke rešitve	9

5.6	Terminski plan izvedbe investicije	9

5.7	Viri financiranja	11

5.8	Prikaz rezultatov investicije	11

6	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	12

# OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB,ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

| INVESTITOR |
| --- |
| Naziv | OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM |
| Naslov | CENTER 101, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM |
| Odgovorna oseba | mag. Romana LESJAK |
| Funkcija odgovorne osebe | županja |
| Telefon | 028704817 |
| Telefax | 028704821 |
| E-mail | obcina@crna.si |
| Davčna številka | SI44743548 |
| Transakcijski račun | 01216-0100010176 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Nada Vačun, svetovalka I. |
| Telefon | 028704812 |
| Telefax | 028704821 |
| E-mail | nada.vacun@crna.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Mojca Dimnik, vodja režijskega obrata |
| Telefon | 028704819 |
| Telefax | 028704821 |
| E-mail | mojca.dimnik@crna.si |

| LASTNIŠTVO |
| --- |
| Naziv oz. ime lastnika | OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM |
| Naslov | Center 101, 2393 Črna na Koroškem |
| Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: 906- Črna | št. parcele:419/0 |

# ANALIZA SEDANJEGA STANJA

Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero. Posnetek obstoječega stanja glede na sedanje in bodoče potrebe: analiza obstoječih športnih površin (pokritih, nepokritih), analiza obstoječih športnih dejavnosti.

Atletska steza je bila zgrajena ob nogometnem igrišču NK Peca v letih 1979-1980, s prostovoljnim delom športnikov in krajanov iz občine Črne na Koroškem. Dolžina atletske steze  je 400 m.

Atletski kompleks uporabljajo atleti domačega kluba za vadbo, športniki različnih športnih društev v občini in izven nje, ter rekreativni športniki. Kondicijske priprave v pripravljalnem obdobju imajo smučarji tekači, alpski smučarji, atleti, nogometaši in odbojkarji. Učenci osnovne šole morajo po učnem načrtu obvezno en dan posvetiti izključno športnim dejavnostim. Športne igre se organizirajo na travni površni nogometnega igrišča, na atletski stezi pa opravljajo meritve in testiranje - Cooperjev test v okviru športnega kartona.

Varovanci CUDV iz Črne na Koroškem dosegajo na državnem, evropskem in svetovnem nivoju vrhunske rezultate na specialni olimpijadi. Vse kondicijske treninge in treninge vzdržljivosti opravljajo na nogometnem igrišču in na atletski stezi.

Na atletski stezi se izvaja šola zdravega hujšanja in nordijske hoje.

Naši olimpijci so začeli kondicijske treninge prav na atletski stezi.

Zaradi vsakodnevne preobremenjenosti in starosti je atletska steza popolnoma uničena in neuporabna za varno vadbo in treninge vseh športnikov in rekreativcev. Obnova atletske steze je nujno potrebna že zaradi varnostnih razlogov, saj je na posameznih delih že brez tenisita in je na njej kamenje in pesek. Zaradi dotrajanosti celotne površine atletske steze je uničeno odvodnjavanje in že ob najmanjšem deževju se voda zadržuje na stezi. Robniki med nogometnim igriščem in atletsko stezo so uničeni, zelo poškodovani ali pa jih ni.

Dejansko ni več prave površine in je potrebno celotno vrhnjo plast zamenjati. Nujno potrebna je obnova celotne površine atletske steze, robnikov ob nogometnem igrišču, izgradnja sistema odvodnjavanja, vrhnjo plast je potrebno primerno utrditi, tako, da se bodo treningi in tekme varno izvajali. Urediti je nujno potrebno zaščitno plast na stezi, da se ne bo uničevala v času nogometnih tekem in drugih prireditev.

# OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

Preveriti usklajenosti z razvojnimi strategijami. Zakonska podlaga: nacionalni program, razvojni dokument panožne športne zveze... Cilj investicije je predlog konkretne rešitve določenih potreb.

Občina Črna na Koroškem je sprejela Načrt razvojnih programov 2016-2019, iz katerega je jasno razvidno, da bo spodbujala razvoj vrhunskega in rekreativnega športa, ter turizem. V turizmu vidi perspektivno razvojno nišo, ki pa mora nuditi tudi pogoje za aktivno preživljanje  počitnic obiskovalcem. Za razvoj turizma obstajajo v občini številne naravne danosti in infrastrukturni pogoji, zato je smiselno na tem področju nadaljevati vlaganja in razvijati nove programe in možnosti za aktivno udejstvovanje. Ob razvoju turizma se bodo razvijale tudi druge dejavnosti, tako športne, kulturne kot gospodarske. Z izgradnjo nove atletske steze bomo omogočili rekreativno udejstvovanje prebivalcem Koroške ter zagotovili pogoje za redno vadbo in izvajanje atletskih tekmovanj.

Potrebe današnjega turista so zelo zahtevne, saj zahteva čim več različnih dejavnosti. Zato se trudimo, da zadovoljimo turiste z različnimi ponudbami, kot so: planinarjenje, pohodništvo, rekreacija in različne športne panoge. S sanacijo atletske steze bomo omogočili rekreacijo na prostem tako turistom, kot  prebivalcem celotne Koroške ter izboljšali pogoje športnikom za redno vadbo in izvajanje tekmovanj.

V Črno prijaha vedno več športnikov na kondicijske treninge, sprostitev oz. priprave na novo tekmovalno sezono. Z obnovo atletske steze bo ponujena dodatna destinacija za pridobivanje kondicije in vzdržljivosti v športu.

Občinski svet vsako leto potrdi Letni program športa. Izhodišča programa so naslednja: sooblikovanje posameznika, krepiti zdravje, k zdravemu načinu življenja, spodbujanje k ustvarjalnosti in k vrhunskemu športu, ter financiranje športnih društev, športne zveze in vzdrževanje športnih površin in objektov. Vsa športna društva uporabljajo atletsko stezo za kondicijske treninge in treninge vzdržljivosti. Zavedamo se, da imajo društva malo denarja, željo po uspehu pa ima vsak mlad športnik.

Občina se zaveda, da se morajo krajini čim več gibati na svežem zraku. Organizirajo se razne delavnice za zdrav način življenja, zdravo hujšanje, učenje nordijske hoje, razni rekreativni teki – Maraton Kralja Matjaža. Veliko praktičnih delavnic se izvaja na nogometnem igrišču in atletski stezi.

Osnovni cilj občine je razvijati rekreativni turizem in pritegniti čim več otrok in mladine k športu in jih na tak način odvrniti od računalnika, alkohola, droge in drugih negativnih substanc.

Humanitarna društva - Društvo upokojencev, Društvo za boj proti osteoporozi, Koronarni klub, Klub sladkornih bolnikov organizirajo redne tedenske vadbe za svoje člane. Vse od spomladi pa do jeseni je velik del telovadbe v naravnem okolju, predvsem na nogometnem igrišču in atletski stezi. Udeležba je brezplačna, saj se društva zavedajo pomena rednega gibanja za zdravo in kakovostno življenje.

V času, ko vreme dopušča je na atletski stezi dnevno do 100 raznih športnikov, otrok in mladine, varovancev CUDV ter starejše populacije. Obiskovalci niso samo domačini ampak prihajajo iz celotne doline.

Center za usposabljanje delo in varstvo Črna na Koroškem je član Specialne olimpijade Slovenije, gibanja, ki skrbi za razvoj športa oseb z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji. CUDV je precej velika institucija (320 uporabnikov) in vodilna na športnem področju v Sloveniji. Vsako leto so organizatorji različnih tekmovanj, ki jih seveda izpeljejo izključno na športnih površinah občine. Ena izmed takih je atletska steza ob nogometnem igrišču. So organizatorji nacionalnih in mednarodnih športnih prireditev. Ravno tovrstne prireditve so pomembna promocija Občine Črna na Koroškem, kakor tudi dokaz dobrega in usklajenega sobivanja ter sodelovanja različnih struktur prebivalstva na območju občine.

Občina intenzivno razvija športni turizem, predstavlja prostočasna in poslovna potovanja, ki so na kakršen koli način povezana s športom. Vključuje tudi športno dediščino, ki predstavlja in izraža športne premičnine in objekte, ki ji skupnost prenaša iz roda v rod. Mednje sodijo različne oblike predstavitve zapuščine športa vključno muzejsko dejavnost, tradicijo športa ter njenega vpliva na okolje in družbo. V letu 2013 je občina odprla bogato Olimpijsko zbirko, saj kar 7 olimpijcev prihaja iz Črne.

Javni interes občine je, da se na področju športa uresničuje zlasti :

- Ustvarjenje možnosti za skladen razvoj občanov in občank na področju športa, kakor tudi za razvoj posameznih športnih panog in društev.

- Zagotavljanje pogojev za dostopnost, uporabo, rekreacije ter tekmovalnega športa vsem občanom oz. vsem obiskovalcev občine.

- Športno vzgojo v športnih društvih in javnih zavodih ter razvoj športno interesnih dejavnosti.

- Promocijo občine s področja športa, možnosti za uporabo čim več športnih površin.

- Podpiranje vrhunskega športa.

- Zagotavljanje kakovostnega športa.

- Šport starejših.

- Omogočiti športno udejstvovanje invalidom in osebam z motnjami v duševnem razvoju.

# OPIS VARIANT, »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Investicija »brez« sredstev

V kolikor se atletska steza ne bo čim prej sanirala, bo popolnoma uničena in ne bo nikoli več uporabna. Občina nima dovolj lastnih sredstev v  proračunu za obnovo atletske steze, zato je s tem projektom kandidirala na javnem razpisu Fundacije za šport. Občina že vzdržuje naslednje športne objekte: telovadnico osnovne šole Črna na Koroškem, smučišče in vlečnico v občini, rekreacijska – več namenska igrišča v zaselkih občine.

Atletska steza se mora obnoviti, v nasprotnem primeru ne bo razvoja mladih atletov in ostalih športnikov, ki so jim kondicijski treningi nujno potrebni. V spomladanskem in jesenskem času so kondicijski treningi samo v dolini, ker so planine se zasnežene in nevarne, telovadnica pa je bistveno premajhna za vse športne panoge, ki jih imamo v občini.

Brez atletske steze bo onemogočena  redna in obšolska vadba osnovnošolske mladine, varovancev CUDV, upokojencev  in rekreativcev, za redno rekreacijo in učenja nordijske hoje.

Domača društva ne bodo brezplačno trenirala na atletski stezi v domačem okolju. Voziti se bodo morali  na treninge drugam, kar pomeni dodatni stroške in ob  pomanjkanju denarja le-tega društva ne bodo zmogla in bodo počasi propadala.

Investicija »s« sredstvi

Obnova atletske steze veliko pomeni za rekreativni in vrhunski šport v občini. Vsi vrhunski športniki in rekreatorji bodo lahko imeli kondicijske treninge v spomladanskem in jesenskem času, v zimskem času pa atletsko stezo uporabljajo smučarji tekači za treninge in tudi za tekmovanje. Nadalje pomeni, da bo atletski klub še intenzivneje nadaljeval s svojim poslanstvom, da  bo pritegnil čim več  mladine v svoje vrste. Omogočili bomo CUDV, da bo organiziral specialne igre na državnem in mednarodnem nivoju, tako bodo varovanci iz CUDV – ja dosegali še naprej vrhunske rezultate.

Domača društva bodo brezplačno trenirala na atletski stezi v domačem okolju. Ponudniki gostinskih dejavnosti bodo zagotavljali prenočišča, prehrano, prodajo spominkov, ter možnost dodatne zaposlitve.

Društvom iz drugih občin bomo omogočili redno vadbo in nabiranje kondicije, tako vrhunskim kot rekreativnim športnikom. Društva se vse bolj srečujejo s pomanjkanjem denarja, zato moramo zagotoviti treninge v domačem okolju, brez stroškov prevoza in drugih dodatnih stroškov.

Občina bo omogočila otrokom in mladim, da se bodo ukvarjali s športom, ter jih na tak način odvrnila od nezdravih navad.

# OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

## Vrsta investicije:

|  | VRSTA INVESTICIJE | Označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | manjkajoči športni objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa |  |
| 2 | nadomestni športni objekt |  |
| 3 | šolski objekt - športni standard |  |
| 4 | ostali športni objekti in naprave |  |
| 5 | rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta | x |
| 6 | športna – tehnološka oprema objekta |  |

## Vrednost investicije

Primer: 	Vrednost investicije po vrsti del

|  | VRSTA DEL | Vrednost v EUR v stalnih cenah na dan 12.11.2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | komunalno opremljeno zemljišče |  |
| 2 | objekt (gradbena, obrtniška, instalacijska dela, oprema) | 61.790,00 |
| 3 | športna - tehnološka oprema |  |
| 4 | zunanja ureditev |  |
| 5 | investicijska in projektna dokumentacija |  |
| 6 | vodenje investicije |  |
| 7 | drugi stroški |  |
| 1 - 7 | SKUPNA VREDNOST (brez DDV) | 61.790,00 |

Vrednost investicije po namenu

|  | VRSTA POVRŠIN | m2 | Vrednost v EUR v stalnih cenah na dan........................... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | šolski normativ |  |  |
| 2 | športni standard |  |  |
| 3 | ostale površine | 400 tekočih metrov oz. 2000 m2 | 61.790,00 |
|  | SKUPAJ |  | 61.790,00 |

Določitev potrebne investicijske dokumentacije

|  | VRSTA DOKUMENTACIJE | Potrebno označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | DIIP | × |

## Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

|  | VRSTA DOVOLJENJA | Potrebno označi | Datum odločbe, če je že izdana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upravno dovoljenje ni potrebno | x |  |

# OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## Strokovne podlage za pripravo DIIP

Navesti do sedaj izdelane študije in projektno dokumentacijo (naziv, številka dokumenta, firma in odgovorni avtor).

Predračun za obnovo atletske steze, ki ga je izdelal  projektant Binej Bevcl, u.d.i.g., MBI d.o.o. Slovenj Gradec.

Mnenje Atletske zveze Slovenije je, da je obnova atletske steze nujna za redno vadbo vseh uporabnikov. Atletsko - nogometni stadion  s tekališčem in ostalimi tekmovališči, je opremljen s sintetično prevleko. Po dokončani sanaciji bo omogočil vadbo občanom, šolski populaciji in predstavnikom drugih športov v občini. Hkrati bo lahko na objektu potekala celotna pionirska atletska šola, izvedene bodo ostale občinske športne akcije ter možnost realizirana športnih  aktivnosti za osnovno šolo (športni dnevi, testiranja  za športno- vzgojni karton).

Atletska zveza bo pri projektu sodelovala in skrbela, da bo izvedbo optimalna ter skladna z veljavnimi predpisi za izgradnjo atletskih objektov ter za prirejanje ustreznih tekmovanj.

Športna zveza Črna na Koroškem je bila ustanovljena z namenom, da se zagotovi organizirano delovanje športa v občini. Posodabljanje športne infrastrukture je zelo pomembno zaradi kvalitetnega izvajanja športnih dejavnosti v samem kraju ter zaradi samih pogojev dela tako z mlajšo populacijo, kot tudi za delo v športu s starejšimi osebami, upokojenci, varovanci Centra za usposabljanje, varstvo in delo. Varno športno vadbišče  je tudi pogoj za vzgojo vsakega vrhunskega športnika.

Posodabljanje športne infrastrukture je proces, ki zagotavlja boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa in s tem tudi življenja samega. Zaradi vsega navedenega Športna zveza popolnoma podpira Občino Črna na Koroškem pri obnovi atletske steze.

Smučarski klub TAB Črna na Koroškem izredno podpira obnovo atletske steze, saj jo nujno potrebuje za kondicijske treninge v pripravljalnem obdobju. Člani smučarskega kluba dosegajo zelo visoke rezultate na državnem, evropskem, svetovnem in olimpijskem nivoju. Naši najboljši smučarji – Mitja Kunc, Katjuša Pušnik, Aleš Gorza, Ožbej Ošlak, Tilen Debelak in Tina Maze so dobitniki najžlahtnejših medalj, ki jih je možno doseči v smučarskem tekmovalnem športu. Svoje kondicijske in pripravljalne treninge opravljajo in so opravljali na atletski stezi v Črni na Koroškem. V klubu že imajo mlade perspektivne in bodoče dobitnike žlahtnih medalj.  Zato je zelo pomembna varna atletska steza, da se smučarji pri treningih ne poškodujejo. Prav iz tega stališča smučarski klub izredno podpira občino pri investiciji obnovo atletske steze.

SK ČRNA Tekaška sekcija je uporabnik atletske steze za kondicijske treninge v pripravljalnem obdobju tekmovalcev in za tekme v času zimske sezone.

Nujno potrebujejo varno atletsko stezo,da bo varna za uporabo, tako za tekmovalce, kot za rekreativce.

Klub daje vso podporo občini pri kandidaturi na razpisu za obnovo atletske steze, katera je nujno potrebna tako za aktivne športnike, tekmovalce in rekreativce. Potrebuje se varna atletska steza brez izboklin in vboklin, ki so zelo nevarne za športnike, predvsem za poškodbe nog. Na tako poškodovani stezi  ni mogoče organizirati varne  republiške tekaško smučarske tekme.

Center za usposabljanje, delo in  varstvo Črna na Koroškem je institucija, ki izvaja programe vzgoje in izobraževanja ter varstva in zaposlitve oseb z motnjami v duševnem razvoju. Šport in rekreacija predstavljata za to populacijo pomembno sredstvo ohranjanja njihovega psihofizičnega zdravja in razvedrila na eni kot tudi možnosti lastne potrditve na drugi strani, ki jo šport kot tak omogoča osebam v duševnem razvoju. CUDV je članica Specialne olimpijade Slovenije, gibanja, ki skrbi za razvoj športa oseb z motnjami v duševnem razvoju. Vsako leto so organizatorji športnih tekmovanj na regijskem, državnem in mednarodnem nivoju. Uporabljajo vse športne objekte in površine, ki so v lasti občine.  Ena izmet takih površin je prav gotovo atletska steza, ki je nujno potrebna celovite obnove. Vse športne prireditve, ki jih organiziramo v občini, pa so pozitiven doprinos k prepoznavnosti občine. Spremljevalci tekmovalcev zapolnijo vse proste prenočitvene kapacitete, gostinske lokale, trgovine, dana jim je možnost  ogleda Etnološke zbirke, Olimpijske sobe, Čebelarske zbirke, Rudarske zbirke in Rudarskega muzeja v Heleni.

Koroški atletski klub Ravne na Koroškem podpira obnovo atletskega vadbišča, saj bo le tako še več mladih članov KAK. Obnovljena atletska steza bo prispevala k povečanju rekreativne dejavnosti na območju Občine.

Nogometni klub PECA je uporabnik nogometnega stadiona ob katerem je atletska steza, katero dnevno uporabljajo za različne kategorije tekmovalcev.

Nogometni klub Peca Črna na Koroškem daje vso podporo občini pri kandidaturi na razpisu za obnovo atletske steze, katera je nujno potrebna tako za aktivne športnike, tekmovalce in rekreativce.

Osnovna šola Črna na Koroškem je redni uporabnik atletske steze za športne dneve in ugotavljanje športne sposobnosti osnovnošolskih otrok. Cooperjev test se opravlja na atletski stezi in na nogometnem igrišču. Za samo varnost otrok je obnova steze nujno potrebna, da se otroci med vadbo ne poškodujejo zaradi izboklin in vboklin na stezi.

TVD Partizan, kot odbojkarski klub, izdaja pozitivno mnenje k investiciji »Obnova atletske steze pri nogometnem igrišču«. Odbojkarski klub TVD Partizan nujno potrebuje atletsko stezo za kondicijske treninge tekmovalcev in rekreatorjev v pripravljalne obdobju.

Člani TVD Partizana tekmujejo v II. državni ligi, zato morajo imeti dobre in kvalitetne  pogoje za treninge v pripravljalnem obdobju.  Atletsko stezo uporabljajo za kondicijske treninge od aprila do septembra.

Atletska steza je nujno potrebna temeljite obnove, površina steze ni ravna in ima izbokline in vzbokline, kar pa je zelo nevarna za razne padce in posledično poškodbe nog, to pa lahko povzroči, da tekmovalci  izgubijo celo tekmovalno obdobje.

## Navedba in opis lokacije

## Atletska steza leži na par. štev. 419/0 906  k.o. Črna, ob nogometnem klubu Peca, pod smučarsko skakalnico in smučiščem, ter ob večnamenskem igrišču za nogometnem igrišču (igrišče na mivki).

## Obseg in specifikacija naložbe

Vrednost investicije brez DDV je 61.790,00 €.

Pripravljalna dela so: zakoličba podzemnih napeljav, rušenje obstoječih betonskih lamel in komplet betonskih jaškov in požiralnikov in odvoz na deponijo, odkop humusa, dobava in polaganje geotekstila iz polipropilena s termično vezami neskončnimi vlakni,

Zgornji ustroj: dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca a prevozom, strojnimi razprostiranjem, dobava in postavitev betonskih lamel vključno z izdelavo bet. temelja z zastičenjem in vsemi zemeljskimi deli.

Zakoličbe, postavitve in druga dela za drenažo ter obnova kanalizacijsko - meteornih vod.

## Varstvo okolja

## Obnova atletske steze nima vpliva na okolje. Materiali, ki se bodo uporabljali pri obnovi atletske steze morajo biti testirani, da niso škodljivi zdravju. Odpadli material, ki bo nastal ob rušenju obstoječo atletsko stezo, se odpeljal na določeno deponijo

## 5.5  Prikaz tehnično - tehnološke rešitve

Tekališče na atletski steze  je 400 m dolgo in ima 4 steze. Tehnološke rešitve so načrtovane v projektu št. 10-2015, ki ga je izdelal projektant Binej Bevcl, MBI d.o.o. Slovenj Gradec.

Najprej bodo izvedena pripravljalna dela, kot so: zakoličba podzemnih napeljav, rušenje obstoječih betonskih lamel in komplet betonskih jaškov in požiralnikov in odvoz na deponijo. Sledi odkop humusa in dobava in polaganje geo tekstila iz polipropilena s termično vezami neskončnimi vlakni.

Potem se bo uredil zgornji ustroj: dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca a prevozom, strojnimi razprostiranjem, dobava in postavitev betonskih lamel vključno z izdelavo betonskega temelja z zastičenjem in vsemi zemeljskimi deli.

Izvedena bo zakoličba, postavitev in vsa potrebna  dela za drenažo, prav tako bo obnovljena kanalizacija za meteorne vode.

## Terminski plan izvedbe investicije

| Aktivnost | LETO 2016 |
| --- | --- |
| Mesec | 1,2,3,4 | 5,6 | 7,8,9 | 10,11,12 |
| Potrditev DIIP | X |  |  |  |
| Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe) | X | X |  |  |
| Pričetek del |  |  | X |  |
| Zaključek |  |  |  | X |

## Viri financiranja

Viri financiranja se prikažejo po stalnih in po tekočih cenah.

Finančna konstrukcija mora biti zaprta po tekočih cenah (gre za zagotovitev virov financiranja za izvedbo investicije). Pri vrednosti investicije po tekočih cenah se upošteva predvidene učinke splošne rasti cen v naslednjih letih.

| LETO | 2016 |
| --- | --- |
| DRŽAVNA SREDSTVA – 23. ČLEN ZFO | 30.895,00 |
| DRUGI VIRI – FUNDACIJA ZA ŠPORT | 30.895,00 |
| SKUPAJ | 61.790,00 |

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE

| AKTIVNOST | ODGOVORNA SLUŽBA | ODGOVORNA OSEBA | ROK |
| --- | --- | --- | --- |
| Priprava IP oz. dopolnitev DIIP | Občinska uprava | Nada Vačun | marec 2016 |
| Potrditev DI IP | Občinska uprava |  | april 2016 |
| Upravno dovoljenje za poseg v prostor | Ni potrebno |  |  |
| Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe) | Občinska uprava | Irena Nagernik | april maj2016 |

# 7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

Prvine, ki določajo predlagano investicijo, so:

- Načrt razvojnih programov Občine Črna na Koroškem 2016 -2019 in Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2016

# 8. ZAKLJUČEK

# Kot je bilo iz do sedanje obravnave identifikacije investicijskega projekta ugotovljeno, je nujno potrebno da bo na novo urejena atletska steza omogočala pogoje za to, da bodo občani in lahko na sodoben način zadovoljevali svoje šport, rekreativne in sprostitvene potrebe, širili športni duh in zdrav način preživljanje prostega časa na športni površini.